|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 31.03.2015 № 1206 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 30.09.2013 № 2879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Исполнитель | Главный распоря- дитель бюджет- ных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Кинельский» (далее - ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию), управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление культуры и молодежной политики), ООО ЭКТВ «Надежда» (на договорной основе) |  |
|  | 1.2. Освещение тематики безопасности дорожного движения в СМИ – газетах «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию), Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – администрация г.о. Кинель, МУП «Информационный центр» городского округа Кинель (далее – Информационный центр) (по согласованию) |  |
|  | 1.3. Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию), управление культуры и молодежной политики, управление по вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление по вопросам семьи), Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области (далее КУМОН С/о) (по согласованию), Информационный центр) (по согласованию) |  |
| 2 | Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и предупреждение причин возникновения ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Исследование проблемы пропускной способности дорожной сети, соответствия уровню транспортной загрузки в существующих условиях и разработка прогноза изменения пропускной способности с учетом развития автомобилизации | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области (далее – КУМИ г.о. Кинель; |  |
|  | 2.2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление архитектуры и градостроительства), КУМИ г.о. Кинель, МБУ «Управление ЖКХ» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
|  | 2.3. Приобретение и установка дорожных знаков | 858,600 | 858,600 | - | 858,562 | 858,562 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.4. Установка искусственных неровностей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.5. Нанесение дорожной разметки | 1392,576 | 1392,576 | - | 1392,575 | 1392,575 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.6.1. Ремонт дорог, тротуаров | 2764,600 | 2764,600 | - | 2764,461 | 2764,461 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.6.2. Ремонт дорог, тротуаров (софинансирование) | 25132,159 | 1845,236 | 23286,923 | 12116,470 | 521,008 | 11595,462 | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.7. Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов, искусственных дорожных неровностей. | 4127,706 | 4127,706 | - | 4127,607 | 4127,607 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.8. Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | 1914,170 | 464,697 | 1449,473 | 1864,697 | 464,697 | 1400,0 | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.9. Ремонт грунтовых дорог | 974,000 | 974,000 | - | 973,268 | 973,268 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.10. Ремонт мостовых сооружений | 114,762 | 114,762 | - | 114,750 | 114,750 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.11. Внесение изменений в Дислокацию технических средств организации дорожного движения | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.12. Поставка щебня | 300,000 | 300,000 | - | 298,620 | 298,620 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.13. Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | 309,900 | 309,900 | - | 251,927 | 251,927 | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.14. Приобретение и установка светофорных объектов | 1547,244 | 448,000 | 1099,244 | 1536,029 | 447,121 | 1088,908 | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
|  | 2.15. Разработка сметной документации на ремонт дорог местного значения, ремонт дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов | 163,000 | 149,000 | 14 | 163,000 | 149,000 | 14 | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
| 3 | Муниципальный дорожный фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, финансируемые из муниципального дорожного фонда. |  | - | - | - | - | - | МБУ «Управление ЖКХ» | Администрация г.о.Кинель |
| 4 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Проведение городских викторин, сборов, фестивалей, конкурсов по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | КУМОН С/о (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
|  | 4.2. Проведение смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | КУМОН С/о (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
|  | 4.3. Оборудование в образовательных учреждениях стендов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | КУМОН С/о (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
|  | 4э4э Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ на основе современных педагогических технологий по обучению детей безопасному поведению на дорогах | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | КУМОН С/о (по согласованию), ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
| 5 | Организация медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Взаимодействие с пожарной службой в целях организации работы по спасению пострадавших при крупных авариях с серьезными повреждениями транспортных средств | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» (по согласованию) |  |
|  | 5.2. Обучение водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, технологии проведения спасательных работ и оказания первой медицинской помощи | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р» , (по согласованию), Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС) |  |
|  | Всего по программе | 39608,717 | 13759,077 | 25849,640 | 26471,966 | 12373,596 | 14098,370 |  |  |

|  | Приложение № 1 к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы по итогам 2014 года |
| --- | --- |

Пояснительная записка к отчету

об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы по итогам 2014 года

В целях реализации федерального и регионального законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Кинель Самарской области начиная с 2014 года действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы, которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 30.09.2013 № 2879.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель и бюджета Самарской области. Общая сумма средств, запланированных на обеспечение безопасности дорожного движения в 2014 году, составило 39 608 717 (тридцать девять миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей. Освоены средства в сумме 26 471 966 (двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей.

Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий, осуществляемых в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения, позволило достичь результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности (Табдица 1).

В 2014 году проведена значительная работа по оснащению улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения с большим акцентом на оснащение подъездных путей к образовательным учреждениям и пешеходных переходов городского округа, проведен ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров и дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов.

Таблица 1

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. Измере-ния | Значения целевых индикаторов |  | Степень достиже-ния целевых индикаторов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Прог-рамме | Факти-чески достиг-нутые значения |  |
| 1.* | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 22 | 23 | 95.65 |
| 3.* | Количество ДТП с участием пешеходов | ед. | 14 | 3 | 466,67 |
| 4. | Оснащение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения согласно дислокации технических средств организации дорожного движения | % | 60 | 60 | 100 |
| 5.* | Доля ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. | % | 52 | 11,8 | 440,68 |
| 6. | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в профилактических мероприятиях, направленных на повышение знаний правил безопасного поведения на дорогах | % | 65 | 70 | 107.7 |
| 7. | Оснащению пешеходных переходов к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ |  |  |  |  |
| 7.1. | в части установки светофорных объектов типа | ед. | 73 | 73 | 100 |
| 7.2. | в части установки пешеходных ограждений | п.м. | 2206 | 2206 | 100 |

* Индикатор высчитывается:

Индикатор = Пг / Тг * 100% = (значение в процентах),

где:

Пг - количественное значение показателя за аналогичный период прошлого года;

Тг - количественное значение показателя за отчетный период текущего года.

.

## ** Где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как  : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя;  <70%- низкая.