Утверждается:

1. цели и задачи проекта

2. вид конкурса

3. критерии

4. конкурсная документация

5. сроки заключения соглашения

6. состав конкурсной комиссии

**Решение о реализации проекта МЧП**

**Федеральный закон от 13.07.2015г. №224-ФЗ**

**Порядок рассмотрения проекта муниципально-частного партнерства**

Гл. 1

ст. 8, п. 3

**Разработка предложения, предварительные переговоры**

**1**

**Частный партнёр (инициатор проекта)**

Гл. 1

ст. 3, п. 5;

ст. 4, п. 8;

Гл. 1

ст. 9

Гл. 1

ст. 3, п. 11

Гл. 1

ст. 10, п. 2

пп. 2

Гл. 1

ст. 8, п. 6

Гл. 1

ст. 8, п. 1

**Определение сравнительного преимущества**

**3**

**Оценка, двух- или трёхсторонние переговоры**

**Рассмотрение (разработка предложения, переговоры)**

**Оценка эффективности проекта**

**Глава городского округа**

**Региональный уполномоченный орган в сфере ГЧП (МЭРИТ Самарской области)**

**Публичный партнёр(Глава г.о. или уполномоченный орган местногосамоуправления)**

**Принятие решения о реализации**

**1**

**2**

ст. 3, п. 4;

ст. 18 п 1-3

90+10 дней

90+5 дней

ст. 9,

п. 5, 13

ст. 10,

п. 1

60 дней

ст. 8,

п. 5, 8

ст. 10,

п. 3, 7

проект решения о реализации, заключение и иные необходимые документы

заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе

предложения о реализации проекта

**2**

**3**

**4**

**1**

ст. 10,

п. 8

10 дней

**Размещение решения в ГИС в сфере закупок**

**Социально-экономическая эффективность**

**Финансовая эффективность**

45 дней

ст. 10,

п. 10

Гл. 5

ст. 32

**Прием заявок от иных лиц**

Всего 490 дней/ без проведения конкурса 310 дней

**При поступлении заявок от иных лиц-**

**организация и проведение конкурса на право заключения соглашения**

**Заявок от иных лиц не поступало**

Гл. 5

ст. 19

90

**Объём принимаемых публичным партнёром обязательств по ГЧП**

**Чистые дисконтированные Расходы бюджета по ГЧП (гос.контракту)**

ст. 9,

п. 4

дней

**Решение о заключении соглашения без проведения конкурса**

180 дней

ст. 10, п. 9

**Определение победителя**

Гл. 5

ст. 29

**Заключение соглашения**

**Уполномоченный орган (МЭРИТ)**

ст. 9,

п. 11

**Отрицательное заключение уполномоченного органа**

**Положительное заключение уполномоченного органа**

ст. 9,

п. 10