Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие информационного общества в городском округе Кинель Самарской области на 2023 - 2027 годы» по итогам 2024 года

- Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городском округе Кинель Самарской области на 2023 - 2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 01.09.2022г. № 2512 (далее - Программа).

- Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Основными целями программы является: Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций, органов власти и органов местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

- Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в т.ч. посредством межведомственного взаимодействия;

- Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления городского округа Кинель;

- Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальных информационных систем.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В Программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель Самарской области от 12.03.2024г. №655, от 28.12.2024г. №4182.

4.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2024 году проведена значительная работа по повышению уровня взаимодействия граждан, организаций и органов местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий, в т.ч. путем:

- совершенствования информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления;

- предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  внедрения элементов системы защиты информации, муниципальных информационных услуг.

В рамках реализации программы в 2024 году также достигнуты:

- Обеспеченность техническими средствами и программным обеспечением для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в т.ч. обеспечение межведомственного взаимодействия;

- Доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота;

- Повышается уровень выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Большая часть персональных компьютеров обеспечены средствами защиты информации для обработки персональных данных.

4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей. Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 146,7 %.

Расчет степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области  представлен по форме,  согласно таблице №1.

Таблица 1

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) * | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Обеспеченность органов местного самоуправления техническими средствами и программным обеспечением для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в т.ч. посредством межведомственного взаимодействия | % | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 2. | Обеспеченность органов местного самоуправления рабочими местами, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота | % | 60 | 60 | 100,0 |  |
| 3. | Уровень выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Уровень выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кинель Самарской области «Информационный центр» |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Обеспеченность рабочих мест (персональных компьютеров) средствами защиты информации для обработки персональных данных, предупреждение угроз, в целях защиты информации и муниципальных информационных систем | % | 30 | 100 | 333,3 |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы. |  |  |  | 146,7 |  |

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, подключение в системе электронного документооборота выделенного канала связи передачи данных, внедрение телекоммуникационных сервисов защиты информации;

- развитие локальной вычислительной сети администрации города, внедрение телекоммуникационных сервисов.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

4.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных  в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных  в ходе реализации программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 24479,308 тыс. рублей, фактически исполнено 24479,168 тыс. рублей, что составило 99,99%,

- средства городского бюджета –составили 24542.525 тыс. рублей, фактически исполнено 24479.308 тыс. рублей, что составило 99,9%;

- средства областного бюджета –не предоставлялись;

Эффективность реализации Программы согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710, признается высокой.

Таблица 2

Информация

о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный период

| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, подключение в системе электронного документооборота выделенного канала связи передачи данных, внедрение телекоммуникационных сервисов защиты информации |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  |  | Администрация городского округа Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Информационно-статистические услуги, в том числе: | Администрация |  | 355.700 | 355.700 | 0.000 | 355.622 | 355.622 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационные услуги, не входящие в Федеральный план статистических работ Федеральной службы государственной статистики | Администрация |  | 188,436 | 188,436 | 0.000 | 188,436 | 188,436 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Информационные услуги в периодической печати | Администрация |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дума городского округа |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Информационные услуги в области телевидения | Администрация |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дума городского округа |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |
| 2.4 | Услуги по подписке на периодические издания | Администрация |  | 167,264 | 167,264 | 0.000 | 167,186 | 167,186 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации му-ниципального образования «Городского округа Кинель» для внедрения электронного документооборота | Администрация |  | 335,008 | 335,008 | 0.000 | 334,946 | 334,946 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие локальной вычислительной сети администрации города, внедрение телекоммуникационных сервисов | Администрация |  | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муници-пальных услуг» | Администрация |  | 17807,00 | 17807,00 | 0.000 | 17807,00 | 17807,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Информационный центр" | Администрация городского округа Кинель |  | 5490.000 | 5490.000 | 0 | 5490.000 | 5490.000 |  | 1 | 1 |  |
| 7 | Предоставление субсидии на создание, организацию деятельности и развитие многофунционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: | Администрация |  | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение комплексной системы защиты ИСПДн и оценка соответствия требованиям нормативных документов | Администрация |  | 166,8 | 166,8 | 0.000 | 166,8 | 166,8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Информационно-правовое обеспечение администрации городского округа | Администрация |  | 324,8 | 324,8 | 0.000 | 324,800 | 324.800 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Иные выплаты населе-нию, в том числе компенсация расходов гражданам на приобретение пользовательского обо-рудования для приема цифрового сигнала | Администрация |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 24479,308 | 24479,308 | 0 | 24479,168 | 24479,168 | 0 | 0.99 | 0.99 |  |

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения результатов реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городском округе Кинель Самарской области на 2023 - 2027 годы», целесообразно продолжить реализацию Программы.