***ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ***

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: [op-kinel@yandex.ru](mailto:op-kinel@yandex.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**14 ноября 2019 г. № 4/1**

**Р Е Ш Е Н И Е**

***О реализации программ «Безопасные дороги»,***

***«Содействие, благоустройство***

***общественных территорий» в городском***

***округе Кинель в 2019 году и задачах на 2020 год***

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О реализации программ «Безопасные дороги», «Содействие, благоустройство общественных территорий» в городском округе Кинель в 2019 году и задачах на 2020 год», Общественная палата отмечает, что городской округ Кинель участвует в двух программах: «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы» и «Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы городского округа Кинель Самарской области». Все предусмотренные мероприятия по этим программам выполнены. В настоящее время не завершены работы по двум дополнительным объектам (тротуары по ул. Д.Бедного и в п. Лебедь). Общий объем бюджетных средств на благоустройство общественных территорий в 2019 году составил 31594679 рублей. Все работы завершены. Для определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, 27 июня 2019 года было проведено голосование по отбору общественных территорий.

В рамках проекта Губернатора Самарской области «Содействие» в 2019 году реализовано пять объектов. На 2020 год по данной программе от городского округа поданы заявки по четырем объектам.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа Кинель

Решила:

1. Информацию «О реализации программ «Безопасные дороги», «Содействие, благоустройство общественных территорий» в городском округе Кинель в 2019 году и задачах на 2020 год» принять к сведению.

2. Реализацию мероприятий по указанным на 2020 год программам оставить на контроле.

3. Рекомендовать МКУ городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (А.П.Молодцов) привлекать к контролю за ходом выполняемых и выполненных работ членов комиссии Общественной палаты городского округа по общественному контролю за ходом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в городском округе Кинель», членов комиссии Общественной палаты городского округа по общественному контролю за ходом реализации проекта «Безопасные качественные дороги».

Председатель Общественной палаты Н.К.Русанова