|  |  |
| --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | проект |
| от | *.* | № |  |  |
|  |
| Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы» |

В целях реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24 ноября 2016 года №187, приведения зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы» согласно Приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газетах «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С.Ю.).

Глава городского округа В.А.Чихирев

Кузнецова 21548

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занимаемая должность** | **Роспись,****дата согласования** | **Фамилия, инициалы** |
| Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам |  | Жиганова С.Ю. |
| Начальник юридического отдела аппарата администрации городского округа Кинель Самарской области |  | Рысаева С.Р. |
| Руководитель управления финансов администрации городского округа Кинель Самарской области |  | Москаленко А.В. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Кинель

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области** **на 2020-2025 годы» (далее - Программа)**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 11.09.2019 г. № 246   |
| Разработчик Программы  | Специалист по вопросам образования, здравоохранения и межведомственной комиссии администрации городского округа Кинель Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года | **Стратегическое направление: «**Город – социум».**Стратегическая цель:** формирование социокультурного пространства, способствующего развитию человеческого потенциала.**Стратегическая задача:** социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни. |
| Цели и задачи Программы | **Цель программы:** приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями надзорных органов в области санитарно-эпидемиологического законодательства**Задачи программы:**-создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;- создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;-создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;- доля зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;- доля зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 45 500 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области – 45 500 тыс. рублей, из них:в 2020 году – 11 000 тыс. рублей;в 2021 году – 9 300 тыс. рублей;в 2022 году – 7 200 тыс. рублей;в 2023 году – 6 000 тыс. рублей;в 2024 году – 6 000 тыс. рублей;в 2025 году – 6 000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит привести здания образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

В течение последних лет, в связи с дефицитом бюджетных средств, при формировании бюджета городского округа не предусматривались в достаточном объеме средства, необходимые для поддержания материально - технической базы зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в полном соответствии с быстро меняющимся требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. По этой причине, нарушения, указанные в предписаниях надзорных органов, устраняются не в полном объеме.

Система образования городского округа Кинель Самарской области представлена следующим образом:

- 10 общеобразовательных организаций;

- 11 дошкольных образовательных организаций и 1 АНО ДО «Город Детства»;

- 3 организации дополнительного образования детей;

- 1 детско-юношеская спортивная школа.

законодательства.

Большинство зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области построены в середине прошлого столетия, введены в эксплуатацию и в настоящее время не соответствуют действующим требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Материально-техническая база данных организаций постоянно укрепляется. Однако темпы старения и износа зданий опережают темпы их реконструкции.

Проведение работ по приведению зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства связано с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области.

Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую базу государственных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области и планомерно устранить нарушения, указанные в предписаниях надзорных органов.

В рамках Программы планируется реализовать комплекс мероприятий по приведению объектов системы образования городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

**2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями надзорных органов в области санитарно-эпидемиологического законодательства.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

-создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;

- -создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;

-создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

**3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

Достижение целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:

 - доля зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;

- доля зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;

- доля зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в Приложении 1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы представлена в Приложении 2 к Программе.

4. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включенных в Программу

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении 3 к Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 45 500 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области – 45 500 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 11 000 тыс. рублей;

в 2021 году – 9 300 тыс. рублей;

в 2022 году – 7 200 тыс. рублей;

в 2023 году – 6 000 тыс. рублей;

в 2024 году – 6 000 тыс. рублей;

 в 2025 году – 6 000 тыс. рублей.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета городского округа и других источников.

**6. Механизм реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель от 7 марта 2014г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы городского округа по социальным вопросам.

**7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит привести здания образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

**8. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ городского округа Кинель должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора  | Ед.изм. | Значения целевых индикаторов |  Степень  достижения  целевых индикаторов, % |
|  плановые  значения по Программе  |  фактически  достигнутые  значения  |
|  1  |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

**Значения показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы Самарской области**

**«Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области** **на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора (показателя)** |
| **2019 год****(оценка)** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | **Цель**: приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями надзорных органов в области санитарно-эпидемиологического законодательства |
| 1.1. | доля зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | % | 90 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
| 1.2. |  доля зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | % | 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
| 1.3. |  доля зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | % | 25 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | доля зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | Показатель рассчитывается по формуле:$Д\_{ДС}=\frac{К\_{ДС}\*100}{К\_{ДСобщ}}$,где$К\_{ДС}$–количество зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства $К\_{ДСобщ}$ –общее количество зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | доля зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | Показатель рассчитывается по формуле:$Д\_{ОО}=\frac{К\_{ОО}\*100}{К\_{ООобщ}}$,где$К\_{ОО}$–количество образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства $К\_{ООобщ}$ –общее количество образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области. | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | доля зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства от общего количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | Показатель рассчитывается по формуле:$Д\_{ДО}=\frac{К\_{ДО}\*100}{К\_{ДОобщ}}$,где$К\_{ДО}$–количество зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства$ К\_{ДОобщ.}$–общее количество зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской области  | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

Перечень программных мероприятий

муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объем и источники финансирования, тыс. руб.** | **Ответственные исполнители** |
| **Всего** | **в т.ч. за счет средств бюджета г.о. Кинель** | **В т.ч. за счет средств иных источников финансирования** |
| 1. | Приобретение школьной мебели **для учащихся начальной школы** ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ СОШ №7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №11 | 2020 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 2.  | Приобретение школьной мебели **для учащихся 5-9 классов** ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ СОШ №7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №11 | 2021 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 3. | Приобретение школьной мебели **для учащихся 10-11 классов** ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ СОШ №7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №11 | 2022 год | 900,0 | 900,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 4. | Приобретение школьной мебели **для кабинетов химии** в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский и ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка | 2022 год | 200,0 | 200,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 5.  | Приобретение школьной мебели **для кабинета физики** в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский | 2022 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 6. | Проведение ремонтных работ по обеспечению целостности внутренней отделки стен во всем здании ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер»  | 2020 год | 3000,00 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 7. | Проведение работ по установке теневых навесов площадью более 1 кв.м. на одного ребенка в СП ДС «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1, СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», СП ДС «Тополек» ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, СП ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10, СП ДС «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 | 2020 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 8. | Проведение работ по установке теневых навесов площадью более 1 кв.м. на одного ребенка в СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка, СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9, СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10 | 2021 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 9. | Проведение работ по приведению стен учебных помещений ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства  | 2020 год | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 10. | Проведение работ по оборудованию начальных классов ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка раковинами с подводом горячей воды | 2020 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 11. | Проведение ремонтных работ по восстановлению целостности плитки в санузлах и стен в групповых помещениях СП ДС «Тополек» ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка | 2020 год | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 12. | Приведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен в раздевалках спортзала ГБОУ СОШ №10  | 2021 год | 300,00 | 300,00 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 13. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений, буфетной и раздевалки СП ДС Лучик» ГБОУ СОШ №10  | 2021 год | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 14. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков на лестничной площадке левого и правого крыла, в музыкальном зале, пищеблоке, буфетных СП ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10  | 2021 год | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 15. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства полов на кухне СП ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10  | 2021 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 16. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен в раздевалках, спальных комнатах, санузле и музыкальном зале «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 | 2022 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 17.  | Проведение работ по внутренней отделке стен в моечной группе, раздевальных комнатах СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 | 2022 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 18. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений, пищеблоке СП ДС «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1  | 2023 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 19. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений, пищеблоке СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский  | 2023 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 20. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений, пищеблоке СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский | 2024 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 21. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка  | 2024 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 22. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» | 2025 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 23. | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства стен, потолков и полов групповых помещений СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №7 | 2025 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | ИТОГО по годам: | 2020 год | 11000,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 9300,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 7200,0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 6000,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 6000,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 6000,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **45 500,0** |  |  |  |